##### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

###### HOTĂRÂREA NR.382

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2008;

Având în vedere raportul nr.171114/2008 întocmit de Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate privind ”Semaforizarea intersecţiei străzii George Enescu cu strada Paşcani din Municipiul Craiova” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.246, 247, 250, 253, 254;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de Comunitatea Europeană, precum şi fondurilor de cofinanţare aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.22/2000, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind ”Semaforizarea intersecţiei străzii George Enescu cu strada Paşcani din Municipiul Craiova”, având următorii indicatori tehnico – economici:

1. Valoarea totală (INV) a investiţiei                                     361,84 mii lei

(inclusiv TVA)

(în preţuri – noiembrie 2008, 1 euro = 3,6838 lei)			                                                    din care:

construcţii + montaj (C+M)                                        291,92 mii  lei

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

- anul I                                                        361,84 mii lei/291,92  mii lei

3. Durata de realizare  a investiţiei – 2 luni

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) – 375,00mp.

- în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv   PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de

- Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile    prezentei   hotărâri.

| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, | CONTRASEMNEAZĂ, |
| --- | --- |
|  | SECRETAR, |
| Dorel Cosmin MARINESCU | Nicoleta MIULESCU |